Mini Games Platform

产品与技术白皮书

v3.3 视觉商城 P0 收口与 Sticker Cartoon M0 冻结版

v3.3 当前六款/双模式事实基线 + 视觉商城素材 P0 + Sticker Cartoon M0

版本日期：2026-08-08

核心体验：Fast Fun Loop · 社交优先 · Pocket Tabletop

# 目录

执行摘要

1. 产品定位、使命与体验原则

2. 当前产品状态与功能总览

3. 游戏目录与三种玩法

4. 账号、档案、成长与 💵 经济

5. 最新技术架构

6. 联机房间、重连与消息协议

7. 数据、持久化与安全边界

8. 设计系统、i18n、无障碍与 Game Feel

9. 社交、事件、回放与观战（已实现边界 + 后续路线）

10. 装扮、商城与美术资产系统

11. Bug 库、缺陷状态与工程风险

12. Godot 与跨平台迁移计划（保留但调整优先级）

13. QA、验收与运维

14. 路线图与优先级

15. 旧白皮书需求保全矩阵

16. 玩家体验蓝图与“无死路 UX”（v3.0 新增建议）

17. 匹配、房间编排与对局节奏（v3.0 新增建议）

18. 6 款精选游戏的体验深化方向（v3.0 新增建议）

19. AI 对手 2.0：强度、人格、持续学习、延迟与成本

20. 社交系统、Trust & Safety 与隐私（v3.0 新增建议）

21. 成长、经济与 LiveOps（v3.0 新增建议）

22. 数据分析、事件字典与实验体系（v3.0 新增建议）

23. 可观测性、SLO、发布与回滚（v3.0 新增建议）

24. 安全、账号恢复与反作弊升级路线（v3.0 新增建议）

25. PWA、跨端与 Platform SDK 1.0（v3.0 新增建议）

26. 美术、音频与 Game Feel 体验资产化

27. 运营治理、文档治理与团队工作方式（v3.0 新增建议）

28. v3.0 优先级重排与建议执行顺序

29. 风险登记表（v3.0 新增）

30. 最终产品验收场景（v3.0 新增）

31. 输出物与后续建议

附录 A：文档依据与架构证据

附录 B：Mini Games 平台美术资源制作清单

附录 C：外部最佳实践参考基线（v3.0 新增）

附录 D：状态标签与文档维护规则

# 执行摘要

Mini Games Platform 已从“五款游戏 Demo”演进为具有账号、成长、商城、正式社交图谱和联机房间的网页多人游戏平台。当前产品包含 6 款精选插件化游戏，正式入口只保留人机对战和联机对战；旧同设备多人入口、档案槽位、奖励分支及其对应三语文案已删除。Fast Fun Loop 的约 3 秒选择和约 5 分钟一局仍是体验目标，需以线上冷启动、真实设备和真实网络数据持续校准。

当前技术结论：Web + 零依赖 Node 服务是已经可运行、可部署、可回归测试的生产基线；Godot、App、小程序、桌面版和 Steam 是未来扩展方向，不应在没有包体、性能和桥接验证前替换现有 Web 主链路。

本次白皮书修订解决了旧稿的五类信息偏差：

产品范围聚焦为 6 款精选游戏；井字棋、弹珠跳棋、国际跳棋、斗兽棋、贪吃蛇已从运行时、注册表和 QA 删除。

“所有前端代码都在单个 HTML”更新为“模块化源码 + 零打包器合并产物”；public/index.html 是构建产物，不是唯一源码。

“昵称 + 头像免注册”更新为 PIN 账号、设备自动登录、服务端 session token 和换机登录。

旧稿“服务端维护唯一完整游戏状态”已按当前协议拆分：普通回合制仍由房间中继与客户端规则协作；Tank 使用 tank-authority-v1 服务端 20Hz 权威模拟，Tetris 使用 tetris-battle-authority-v1 战斗协调权威，象棋棋钟和大富翁拍卖分别由服务端维护。

白皮书、美术规范和用户可见源码已统一使用 `💵` 平台虚拟现金；P-003 SVG 已接入商城、档案、排行榜和结算。为兼容既有数据，代码和数据库字段 coins 不改名。它不是可提现美元，也不等同于法币支付。

截至本版，6 款精选游戏人机/联机双模式、Seat/Social/Profile v2、游戏外观商城、Daily Task、Replay v1.1、Tournament v1.1、Metrics v2、Reward Resolver、三语与 CI/QA 已具备；六款大厅封面、注册/商城重排、价格契约、五档响应式与本地素材库也已完成自动化及本地浏览器验证。真实 Supabase、真实设备/网络整形、跨实例长期 Metrics、外部 Sentry、远端素材存储和最终 Sticker Cartoon 全量美术仍保持 BLOCKED/待办。

## v3.0 本次深化结论

v2.5 已经回答了“平台有什么、现在真实做到哪、技术边界是什么”；v3.0 进一步回答 “如何让玩家更快开局、更少冷场、更愿意再来、更可信、更可运营、可持续扩展”。本次新增重点不是堆功能，而是把平台补成一个可长期运营的游戏服务：

把 Fast Fun Loop 从“3 秒进入、5 分钟一局”细化为可量化的 首局成功率、匹配等待、掉线恢复、结算后继续行为。

新增“无死路 UX（No Dead-End UX）”：无在线玩家、房间失败、AI 超时、断线、房主离开、规则不兼容、更新待安装等状态都有下一步，不让玩家停在空页面或模糊错误。

在线对局按能力分层：普通回合制保留轻量中继边界；Tank 正式路径已升级为 tank-authority-v1，Tetris 为 tetris-battle-authority-v1，观众席、赛事、象棋棋钟和大富翁拍卖也已接入服务端协议。旧 relay 仅兼容旧客户端；完整 Tetris 规则重放和更高等级 turn-based 规则验证仍需后续。

将 AI “人格”与 AI “强度”解耦；人格负责语气和表现，强度由合法走法选择策略、搜索深度、随机温度和反应延迟独立控制。

建立好友/聊天之前的 Trust & Safety 基线：屏蔽、静音、频控、举报证据、昵称规范、隐私和未成年人策略先于开放自由聊天。

新增 LiveOps/赛季/远程配置/功能开关/灰度/回滚规范，任何规则变化在一局开始后冻结到 rulesetVersion，避免半局更新。

新增可观测性、SLO、数据事件字典和北极星指标，避免“功能上线但不知道是否改善体验”。

新增账号恢复、多设备会话、可选 Passkey/恢复码路线，补足 PIN 账号长期使用时的找回与安全体验。

新增 PWA 更新安全点、资源预算、资产 manifest、版本完整性和跨运行时 Platform SDK 契约，使 Web/Godot/未来 App 不形成第二套平台。

# 1. 产品定位、使命与体验原则

## 1.1 产品定位

平台主体、游戏插件。 大厅、账号、好友/社交、房间、排行榜、💵、成长、装扮和设置属于平台；每款游戏只实现统一生命周期和自身规则。

社交优先。 首页优先展示“我、在线玩家、可加入房间、邀请和当前活动”，游戏目录服务于即时社交对局。

低门槛复玩。 支持人机随时开局、AI 进入真实服务端 Seat、联机快速加入与好友邀请；结算后立即重开或在原房间切换游戏。

跨文化可访问。 中文、英语、乌克兰语三语言同步；主题、动效和色彩必须有无障碍降级。

## 1.2 核心用户旅程

1. 新用户首次打开：选择昵称、头像、背景和 PIN；服务端签发 session token。

2. 回访用户：同设备自动登录；换设备用 PIN 登录。

3. 大厅先看到在线玩家和开放房间，也可选择人机对战直接开局。

4. 联机时房主创建 2–5 人房间、选游戏、邀请或等待大厅加入；房间未满也可按当前人数开局。

5. 对局中每次操作都有视觉、声音、震动或状态文字反馈；AI 回合显示思考中。

6. 结算时胜者获得 💵1，每位参与者增加 1 局和 XP；可查看排行榜、装扮档案并立即再来。

## 1.3 多端愿景（保留旧需求）

Web 是当前基线。Android/iOS/WebApp、微信小程序、桌面版和 Steam 继续保留在路线图中，并以账号/档案互通为目标。多端扩展不得弱化 Web 的 3 秒入局、低包体和无安装优势。

# 2. 当前产品状态与功能总览

## 2.1 已完成能力

6 款精选游戏均有人机 AI 与联机入口；联机房统一使用 human / ai / empty Seat v2，AI 是真实服务端成员而非前端假席位。

联机大厅、房间列表、房间码、邀请接受/拒绝、在线状态、房主权限、房间内切换游戏和全球排行榜。

PIN 账号、设备指纹自动登录、服务端 session token、退出登录与换机登录。

商城：头像、头像框、动态特效、档案背景；价格、余额和 owned 权威字段由服务端控制。存储字段保留 coins，产品显示已统一为 💵。

成长：XP、等级、连胜、最佳连胜、基础成就、每日统计、常遇玩家和各游戏局数。

zh-CN / en-US / uk-UA 三语言框架、核心页面、语言旗帜与档案同步；游戏内硬编码继续迁移。

日光、午夜、海洋、森林、赛博、樱花六主题；Settings 统一配置主题、语言和联机地址。

毛玻璃、Hero 首屏、双栏大厅、3D 骰子、开局倒计时、卡片入场、按钮光效、胜负彩带、WebAudio 轻音效。

6 款精选游戏的分级 Game Feel：落子、移动、掷骰、吃子、射击、放置等动作接入音效、震动和状态提示。

焦点环、44px 触控目标、最小 11px 辅助字号、prefers-reduced-motion、排行榜前三高亮和 sticky 侧栏。

GitHub Pages 构建部署、Render Node 服务、联机/安全/重连/主动断开测试脚本。

## 2.2 部分完成或受外部条件阻塞

| 能力 | 当前状态 | 下一闸门 |
| --- | --- | --- |
| Supabase 持久化 | schema/RLS、奖励/购买/AI 学习 RPC、服务端适配和状态脚本已备好；真实凭证待提供 | 配置 SUPABASE_URL 与 service_role secret，执行迁移、并发/RLS、备份和回滚检查 |
| 社交系统 | 好友申请/接受/忽略/取消/删除、拉黑/解除、举报、Presence 隐私和 Friends/Online/Recent 已完成 | 聊天、Feed、公会、处罚/申诉后台 |
| 成就与任务 | 服务端基础成就和每日统计已存在 | 可领取奖励、每日/每周任务编排、赛季体系 |
| 观战与回放 | 独立观众席 + Replay v1.1：7 天记录、播放器、公开延迟、分享/撤销与权限已完成 | 高级观战延迟、防窥屏和完整 Tetris 竞技回放 |
| 美术 | 品牌 mark 与 💵 SVG 已接入；游戏视觉仍以 CSS/Canvas/DOM Emoji/WebAudio 为 fallback | 按附录资产清单生产棋盘、棋子、动效、音效和可选 3D |
| 💵 显示迁移 | 白皮书、源码、README、locale 与 QA 已统一为 💵；内部 coins 字段保持兼容 | 持续 CI 扫描用户可见旧符号，保留内部 coins 兼容字段 |

## 2.3 待办与远期能力

锦标赛、赛季、文字/社交游戏。

好友申请/接受/忽略/取消/删除、拉黑/解除、固定原因举报、Presence 隐私与 Friends/Online/Recent 社交栏已实现；自由聊天、Feed、公会、处罚/申诉后台仍是后续。

通用 Match Event System。

独立观众席、实时快照、重连和自动赛事建桌已上线；Replay v1.1 保存 7 天，支持播放/暂停/跳转/倍速、公开延迟、分享与撤销。高级延迟观战和完整 Tetris 竞技回放仍是后续。

微信小程序、App、桌面版、Steam；Godot 作为可选游戏渲染层。

## 2.4 旧稿工程评分的历史映射

旧稿的功能 5–8/10、UI 3/10、可扩展性 4/10 等分数是 Demo 阶段快照，不再作为当前评分，但评价维度全部保留。当前判断如下：

| 维度 | 旧稿基线 | 当前判断 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整度 | 六款人机/联机、Seat/Social/Profile v2、商城/三语、奖励、每日任务、Replay、赛事和 Metrics 已形成闭环 | 聊天/赛季、真实 Supabase、真实设备/网络与跨端仍待办 |
| 前端架构 | 5/10，单文件耦合 | 模块化源码 + 单文件构建产物；仍需控制全局状态和构建顺序耦合 |
| 后端架构 | 零依赖；Seat v2、权威结算、Replay/Tournament、Metrics v2 与规则 Authority 仍集中在 Node 服务 | 继续模块化并完成跨实例持久化/一致性 |
| 数据层 | 8/10 | schema/RLS/适配完善，但生产凭证待提供，不能按“已接入”计分 |
| 联机逻辑 | READY、公开/私密房、真人/AI Seat、房主/Controller 转移、观众、赛事弃权/恢复和结果共识已增强 | 五子棋/飞行棋完整规则验证与多实例一致性 |
| 游戏逻辑 | 六款规则、AI 强度/持续学习、Game Feel、Tank/Tetris 共享协议和棋钟/拍卖均有专项 QA | 完整 Tetris Rule Replay、更多规则/事件和正式美术 |
| UI/UX | 3/10 | v2.5 Design System、六主题、毛玻璃、a11y 已显著提升；五子棋/俄罗斯方块 P0 双纵切已落地，其余四款待扩展 |
| 可扩展性 | 游戏注册表、生命周期、Gameplay Protocol 和资源 manifest 已落地 | 用户回放、跨运行时 SDK、社交/跨端继续统一 |

# 3. 游戏目录与三种玩法

| 游戏 | 人数 | Seat v2 | 人机 AI | 联机 | 当前 AI/体验重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五子棋 ⚫ | 2 | 是 | 是 | 是 | 威胁空间搜索；成五/封堵/双威胁与棋盘层次 |
| 飞行棋 ✈️ | 2–4 | 是 | 是 | 是 | 终点/吃子/安全风险；3D 骰子、逐格移动、终点规则 |
| 迷你大富翁 🏙️ | 2–5 | 是 | 是 | 是 | 净资产/现金储备/租税风险；掷骰、地块、事件卡、实时拍卖 |
| 坦克大战 🛡️ | 2 | 是 | 是 | 是 | 影响图/避弹/火线/BFS 侧翼；服务端实时模拟、射击、爆炸与破坏 |
| 俄罗斯方块 🧱 | 2–4 | 是 | 是 | 是 | Dellacherie 井面+第二块前瞻；7-Bag、硬降、消行、垃圾与 KO |
| 象棋 ♞ | 2 | 是 | 是 | 是 | 限宽 Alpha-Beta；吃子、将军/将死、合法层与服务端棋钟 |

## 3.1 游戏插件契约

游戏平台通过 GAME_REGISTRY 注册工厂，并把旧实现适配为统一实例。标准生命周期是：

init() → render() → move(payload) → serialize()/deserialize(state)

↘ restart() / destroy()

兼容别名 reset、onMove、onRestart、snapshot 继续保留，避免一次性重写 6 款精选游戏。新增游戏必须在 public/src/games/ 实现、在注册表注册、在构建顺序加入，并补齐 i18n、人数上限、AI、结果和 QA。

## 3.2 人数规则

平台房间容量统一为 2–5；每款游戏再应用自身最大人数。

开局按“当前已加入人数”确定 playerCount，不是固定两人，也不要求房间必须满员。

服务端为加入者分配递增且不重复的玩家索引；离开/房主转移后保持协议一致。

房主可选游戏、开始、结束本局和新一局；非房主操作被拦截并提示。

# 4. 账号、档案、成长与 `💵` 经济

## 4.1 PIN 账号与会话

PIN 仅允许 4–20 位字母数字；首次注册同时选择昵称、头像和背景。

PIN 在服务端使用版本化慢哈希，并兼容旧哈希迁移；登录失败有指数退避和哈希频率限制。

注册/登录成功后客户端只保存 session token，不再持久化 PIN。

uid 是身份标识，不是凭证；hello 必须携带有效 token 才算认证。

同设备使用 device fingerprint 提升回访便利；换设备使用 PIN 登录。

## 4.2 档案字段和权限

玩家可修改昵称、语言和本人已拥有的头像/背景/头像框/特效。owned、💵 余额、XP、等级、局数、成就、每日统计、购买请求和结算去重字段均是服务端权威，客户端 profile 消息不得写入。

公开档案不返回 owned、常遇玩家和每日私有统计；本人查询才返回完整档案。

## 4.3 `💵` 现金规则

产品显示已完成：用户可见余额、商城价格、排行榜、邀请列表、toast 和结算统一为 💵 平台虚拟现金。代码/数据库字段 coins 仅作为兼容层保留；CI 持续扫描旧显示。💵 不可提现，不代表真实美元。

Reward Resolver 只按联机与 AI 两种正式模式计算奖励：联机 1v1 胜/平/负为 3/2/1💵 与 12/10/8 XP，多人按名次，AI 为 1/0/0💵 与 8/6/5 XP；赛事积分与普通 💵、XP、胜场隔离。Daily Task 由服务端按 UTC 日期与 claimId 幂等领取。

AI 结果只允许已认证账号提交自己的结果；必须带唯一 resultId，并受去重与频控保护。

人机对局通过服务端 solo_start 票据、合法动作进度、actionId、resultId 幂等和频控校验；服务端仍不重演普通客户端完整棋局，因此不把客户端 claim 当成完全防作弊。人机决策会在有效赛果后进入个人学习模型。

联机结算必须带当前 matchId 和完整结果 claim；所有参与者提交相同结果后才结算。

商城商品目录和价格固定在服务端；扣款、owned 更新和 requestId 幂等均由服务端完成。

未来法币支付、订阅或季票必须使用“法币支付”单独命名，不能与 💵 余额混淆。

## 4.4 当前商品与成长

头像：0–29 为基础拥有，30–55 为商城头像，共 56 款。

头像框：默认 0 + 8 款动态框。

名称/展示特效：4 种效果；档案背景包含默认与多档静态/动态背景。

成长由 Reward Resolver 统一计算：XPNext(level)=min(200,30+5×level)，按模式/名次/资格发放，含首胜、连胜、重复对手衰减和等级里程碑；胜场由 wins/totalWins 独立维护。

基础成就覆盖首次胜利、累计胜利、连胜、等级、游玩多款游戏和社交对局；每日统计记录游玩、胜利和连胜峰值。

# 5. 最新技术架构

图 1：当前基线与 v3.0 演进架构

## 5.1 前端源码与构建产物

public/index-template.html：HTML/CSS 骨架、Design System 和页面结构。

public/src/core/：i18n、工具、App Shell、游戏框架、社交辅助、AI persona。

public/src/games/：6 款精选游戏插件。

public/src/online/：WebSocket 客户端、房间、重连和消息分发。

public/src/shop/：账号、档案、商城。

public/src/ui/：玩家列表、排行榜、档案和结算。

scripts/build.js：按固定顺序把模板和源码合并为 public/index.html；零 webpack/Vite/Rollup，构建结果由 CI 校验同步。

因此，“单文件前端”只描述部署产物，不再描述维护架构。新增模块必须修改构建清单，但不得直接把唯一逻辑写进生成产物。

旧稿中 Lobby.vue、GameCanvas.vue 等名称只表示组件化意图；当前项目没有选定 Vue/TypeScript，也不应把示例文件名误写成既定技术栈。

## 5.2 服务端

server/index.js 是零第三方运行依赖的 Node 服务，提供静态文件、POST /api/ai、手写 RFC6455 WebSocket /ws、房间/会话/结算/商城、Tank/Tetris/观众/赛事/棋钟/拍卖协议、JSON 回退和可选 Supabase 适配；AI 学习与策略知识包拆在 server/ai-learning.js 与 server/ai-strategy-skills.js。

这种结构部署简单、攻击面较小，但文件规模和职责仍集中。后续可在不改变协议的前提下拆分 auth、rooms、settlement、persistence 和 AI 模块；不应为了“框架化”破坏零依赖和现有回归测试。

## 5.3 AI 对手

每款游戏自己的 scheduleAI() 先运行本地强策略，再把合法近优候选交给 aiChoose()/DeepSeek；无认证、超时、网络失败或非法返回时始终回退本地策略，不随机送子。五子棋用威胁空间搜索，象棋用限宽 Alpha-Beta，飞行棋/大富翁用风险与收益评分，坦克用影响图避弹与火线，俄罗斯方块用 Dellacherie 井面和第二块前瞻。

服务端代理 DeepSeek，Key 只在环境变量；客户端只提交合法选项与归一化特征，返回值不在候选中时置空并由本地策略降级。策略研究依据已写入 server/ai-strategy-skills.js 的维护注释。

5 个 persona：傲娇、赌狗、毒舌、萌妹、数学老师；只影响表达和近优候选中的确定性偏好，不改变合法性、强制胜/防守、服务端权威或奖励。personal-linear-v2 按账号×游戏隔离；对局中缓存局面哈希、近优候选与归一化特征，赛果后执行胜局强化、败局反事实修正和平局中性反馈。无效局只审计不调权；JSON 与 Supabase ai_learning_models/ai_learning_experiences + apply_ai_learning_v1 支持 resultId 幂等、revision 冲突保护和重启恢复。

AI API 要求 Bearer token，并限制 Origin、请求体、用户/IP/全局速率和并发；超时与模型错误不得阻塞本地规则兜底。

# 6. 联机房间、重连与消息协议

## 6.1 权威边界

服务端同时承担房间中继与按协议的权威子系统：普通 move 仍由客户端规则层协作；Tank 权威模拟位置/碰撞/伤害/重生/排名，Tetris 权威协调 startAt/seed/目标/垃圾/KO/placement，象棋权威棋钟，大富翁权威拍卖。普通回合制和 Tetris 完整方块规则仍不由服务端全量重演，不能把 token 或一致 claim 描述成完全防作弊。

服务端权威内容包括账号会话、房间席位/房主、matchId、结果共识、档案、💵/XP/胜场、owned/价格、Reward Resolver 与持久化写入；共享协议另权威 Tank 模拟、Tetris 战斗协调、观众只读、赛事状态、象棋棋钟和大富翁拍卖。

## 6.2 房间生命周期

认证 → 创建/加入 → 选择游戏 → 当前人数满足下限 → 开始(matchId)

→ 普通 move 或 Tank/Tetris/棋钟/拍卖专用协议 → 稳定快照/重连 → 完整结果 claim 共识 → Reward Resolver 结算

→ restart(新 matchId) 或 end_game(原房间换游戏)

房间有内部/可分享的房间码，但公开大厅支持一键加入，保留旧稿“无需手工输入房间码”的低摩擦目标；手动房间码仍作为分享和故障回退入口。

异常掉线：保留席位约 60 秒；客户端指数退避重连，服务端用 token 恢复房间、玩家索引、matchId 和有限 moveLog。

显式离开：立即释放席位，不进入重连窗口。

心跳：客户端 10 秒 ping；服务端约 40 秒未活动判离线。

moveLog 上限：默认最多 5,000 条或约 4MB，超限时截断；它是断线恢复辅助，不是永久录像。

房主离开时可转移房主；房间关闭、同伴离开、重连超时都有独立消息和 UI 状态。

## 6.3 协议维护规则

新消息必须在 server/index.js handleMessage 和 public/src/online/03-websocket.js online.onMessage 成对实现，更新 README 协议表并补测试；旧字段保持向后兼容。

| 方向 | 主要消息 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| C→S | hello/register/login/logout | 会话认证、账号生命周期 |
| C→S | profile_get/profile/purchase/result | 档案、商城和结算 |
| C→S | create/join/leave/invite/* | 房间与邀请 |
| C→S | select_game/start/move + Tank/Tetris/clock/auction 专用消息 | 房主控制、普通走子中继和共享 Gameplay Authority 输入 |
| S→C | hello_ack/*auth* | 会话状态和 token |
| S→C | lobby/created/joined/room_update/started | 大厅、房间和开局 |
| S→C | peer_status/rejoined/*expired/host_changed + authority snapshots | 重连、超时、房主转移与 Tank/Tetris/棋钟/拍卖权威状态 |
| S→C | result_pending/result_ok/result_error | 共识结算状态 |
| S→C | profile_data/profile_ok/purchase_* | 档案与商城结果 |

# 7. 数据、持久化与安全边界

## 7.1 本地 JSON 与 Supabase

未配置 Supabase 时，服务端使用 DATA_DIR 下的 JSON（含档案、奖励/经济流水和 AI 学习模型）；DATA_DIR 可指向测试目录或持久磁盘。Render 当前未挂载持久盘，不能把 JSON 回退描述为生产持久化。

配置 SUPABASE_URL 和仅服务端保存的 service_role secret 后，Node 服务通过 REST 读写 profiles/history/reward_history/economy_ledger/analytics_events，并通过 apply_reward_v1、apply_purchase_v1、apply_ai_learning_v1 原子 RPC 写入奖励、购买和 AI 学习模型/经验。

schema 可重复迁移，已对 profiles、history、reward_history、economy_ledger、analytics_events、ai_learning_models、ai_learning_experiences 启用 RLS，并撤销 anon/authenticated 权限；浏览器不得直接读取账号、token 哈希、结算或 AI 学习数据。

生产接入顺序：SQL Editor 执行 schema → Render 写环境变量 → scripts/supabase-status.js 验证连通和字段 → 安全/结算回归 → 再切生产流量。

当前 render.yaml 未挂载持久磁盘，因此无 Supabase 时 JSON 回退在服务重启/重建后仍有丢失风险；不能把回退方案描述为生产持久化已完成。

## 7.2 历史流水

history 是“每位参与者的结算流水”：同一联机 match_id 会按参与者写多行；人机一局写一行。result_id 用于幂等去重，并非一场联机只允许一行。

## 7.3 安全要求

所有密钥只在服务端环境变量；运维脚本不得回显原始 API 响应或 secret。

WebSocket 连接需要服务端 session token；uid、nickname、device fingerprint 均不可独立当凭证。

PIN 登录要保留 scrypt 慢哈希、旧哈希迁移、注册频率限制、失败退避、恒定时间比较和 token 撤销；session token 默认 30 天、每用户最多保留 5 个哈希记录。

/api/ai 保留 Origin 白名单、Bearer token、32KB 请求体上限、合法游戏/选项/候选特征检查、并发与速率限制；模型只能在本地强策略筛出的近优带内裁决。

WebSocket 保留约 64KB 帧限制、10 秒 200 条消息频控；单条 move payload 上限约 16KB。

profile 不得写权威字段；purchase 必须验证商品、价格、余额、owned 和 requestId；result 必须验证模式、ID、房间和共识。

普通回合制中继仍不能阻止双方串通提交一致的伪造走法；Tank 已具备服务端权威模拟，Tetris 目前是 Battle Coordination Authority，付费/竞技赛事仍需更高等级规则验证和完整回放审计。

# 8. 设计系统、i18n、无障碍与 Game Feel

## 8.1 Design System

间距使用 4px 刻度，并提供语义化 sp-* 令牌；旧稿 8pt 网格的“避免任意值”原则保留，由更细的 4px 刻度替代。

令牌覆盖排版、颜色、Motion、Elevation、Icon、Glass、圆角、阴影和组件状态。

六主题通过 html[data-theme] 和 CSS 变量切换；主题持久化在 mg_theme。

关键组件统一：按钮、卡片、输入、Modal、Toast、玩家卡、排行榜、棋盘、骰子、倒计时、结算页。

## 8.2 国际化

三个 locale：zh-CN、en-US、uk-UA。

通过 t(key)、setLanguage(lang) 和 applyI18n() 应用；语言存储在 mg_lang 并同步 profile.lang。

当前已完成平台主框架和核心页面三语切换，但游戏规则/状态、Toast、AI persona 和部分社交卡片仍有硬编码中文；“全量三语”是持续迁移项，不得把 locale 文件存在等同于全部文案已覆盖。

新 UI 文本禁止继续硬编码，应使用 data-i18n 或 t()；协议错误码优先结构化，再在客户端翻译。发布前扫描源码中的用户可见中文并补三语键。

语言旗帜在昵称、档案、排行榜、玩家列表、房间等位置实时显示。

## 8.3 无障碍

键盘可达、清晰焦点环、交互目标至少 44×44px；辅助字号不低于 11px。

色彩不能是唯一状态信号；棋子、选中、胜负和在线状态必须同时有轮廓/形状/文字。

prefers-reduced-motion 降低位移、闪烁、粒子和循环动画；不删除必要状态变化。

图标按钮提供 aria-label/tooltip；游戏棋盘为屏幕阅读器提供回合、合法动作和结果状态。

## 8.4 Game Feel 规范（旧需求已落地并继续保留）

输入后 80–120ms 内给出按下/选中反馈；触摸和键盘行为一致。

落子、移动、掷骰、吃子、射击、放置分别使用轻/中/重反馈，包括音效、震动、状态文字和可选粒子；重反馈可使用约 20–30 个粒子、0.5–1 秒生命周期。

关键命中可用 50–100ms 微停顿、2–10px 轻抖或闪光，但必须有 reduced-motion 降级。

重要音效与画面相对延迟目标小于 15ms；浏览器静音时仍有视觉/文字提示。

胜负反馈在约 0.5–1 秒内完成，优先“立即再来”而非长演出。

# 9. 社交、事件、回放与观战（已实现边界 + 后续路线）

## 9.1 社交系统分层

| 层级 | 当前 | 保留目标 |
| --- | --- | --- |
| 大厅 | 在线玩家、房间、邀请、档案 | 大厅聊天、活动广播、公告/喇叭 |
| 房间 | 成员、房主、邀请、在线状态 | 房间聊天、快捷语、Emoji 投掷 |
| 游戏内 | 状态提示和玩家信息 | 预设短语、表情、观战互动 |
| 私域 | 好友申请/接受/忽略/取消/删除、拉黑/解除、举报和 Presence 隐私已完成 | 聊天、Feed、公会与处罚/申诉 |
| 主页 | Profile v2：签名、地区、性别标签、在线偏好、精选展示、Avatar/框/背景/Name FX | 徽章墙深度、赛季称号与跨端同步 |

Emoji 投掷继续保留 ❤️、💩、🍅、🥚、💵 五类。服务端只广播发射者、目标、类型和事件 ID；客户端渲染飞行轨迹、命中动画和音效。必须支持静音、关闭动效、频控、屏蔽和举报，不能成为骚扰通道。

## 9.2 Match Event System

通用事件系统仍是平台级规划，事件由服务端或可验证种子决定，游戏注册处理器，客户端统一展示动画/图标。旧稿事件全部保留：

Forward：前进固定步数，例如 +3。

Backward：后退固定步数，例如 −2。

Extra Roll：立即额外行动/再投一次。

Curse：下次结果反向或附加 Debuff。

Blessing：下次行动双倍或增加行动点。

Extra Life：免疫一次失败或负面事件。

{"type":"event","payload":{"id":"evt_...","name":"forward","value":3,"target":1,"seed":"..."}}

事件不应强行套用所有游戏。飞行棋/大富翁可使用位移和骰子事件；棋类只适合限时、提示或外观事件；竞技模式可完全关闭随机事件。

事件触发概率、适用模式、目标选择和冷却时间应由服务端配置；游戏只注册处理器。服务端消息需包含事件 ID、可验证随机种子/版本和幂等信息，客户端只负责状态应用与统一视觉。

## 9.3 回放与观战

Replay v1.1 将正式完成局保存为 7 天版本化记录；仍为有界动作流，moveLog 截断时明确标记，不能将其宣称为完整 Tetris Rule Replay。

Replay v1.1 已实现版本、参与者权限、7 天过期、公开房 5 分钟延迟、参与者分享/撤销和仅哈希持久化分享令牌；播放器提供播放/暂停、进度跳转和 0.5–4×。

独立观众席已实现只读席位、中途加入、人数上限、初始快照、断线重进和最终结果；Replay v1.1 已补齐用户回放和隐私/过期边界。高级观战延迟、聊天权限和防窥屏仍是竞技模式后续。

录像/观战与 Godot/Web 渲染都应使用同一平台事件协议。

# 10. 装扮、商城与美术资产系统

## 10.1 Cosmetic System

头像与头像框：基础头像 + 动态框；佩戴不改变胜率或规则。

昵称特效：流光、发光、彩虹、故障等；必须有静态降级。

大厅/房间/主页背景：星空、雨雪、樱花、赛博、海浪等静态或动态主题。

游戏皮肤：棋盘、棋子、骰子、桌面装饰、坦克/方块外观，不影响碰撞与合法动作。

称号/勋章：成就或活动获得；商城购买需与荣誉型称号明确区分。

商业化：当前使用 💵 商城；未来法币皮肤、季票、订阅必须单列支付与退款规则。

## 10.2 美术生产原则

视觉母题为 Pocket Tabletop：每款游戏像一套可收藏的口袋桌游；棋盘是场景，棋子是软 3D 玩具。

资产按 SVG/PNG/WebP/atlas/音频/可选 GLB 分层；首屏不加载未选择游戏资源。

同一资产保持固定光照、锚点、帧序和命名；深浅六主题均通过对比度验收。

Web 先使用 CSS/Canvas/预渲染 2D；3D 必须有 2D fallback，不能阻塞开局。

完整可执行的美术清单、路径、帧规格、6 款精选游戏资产、Prompt 模板、批次和验收标准见附录 B，并单独交付 Markdown 版本。

# 11. Bug 库、缺陷状态与工程风险

## 11.1 原白皮书 5 个 Bug 全量保留

| ID | 原问题/需求 | 当前证据与状态 | 优先级 | 必须保留的验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 飞行棋超出终点时不能移动，要求折返 | 已修复并转为回归项；人机/联机一致，qa/gameplay-upgrade.js 与 E2E 覆盖 | 高 | 终点剩余 r、骰子 d>r 时先到终点再后退 d−r；可正常结束 |
| BUG-002 | 骰子超出时回合不同步 | 已修复并转为回归项；完整动画/结算后统一切回合，双端快照和 AI 队列通过 | 高 | 所有分支完整播放/结算后统一切回合；两端状态、UI、AI 队列一致 |
| BUG-003 | 点击、移动、胜负缺少反馈 | 已完成基础版，转为回归项。 6 款精选游戏已接入分级反馈 | 中 | 每类核心动作有视觉/声音/状态；补声音/动效开关，保留 reduced-motion 和系统静音降级 |
| BUG-004 | 持久化配置不当，重启可能丢数据 | schema/RLS/适配/JSON outbox 已完成；真实凭证、迁移、并发、备份和回滚仍待外部验收 | 中 | 生产 Supabase 验证通过；无凭证时明确提示；不泄露 service-role secret |
| BUG-005 | UI 布局与样式混乱 | 已完成 v2.5 主体，转为回归项。 模块化源码、Design System、六主题、a11y 已落地 | 低 | 360px/桌面/六主题/三语言无溢出，44px 触控、焦点环和最小字号持续通过 |

## 11.2 当前工程风险

中继非规则权威。 双方恶意串通仍可提交一致伪造结果；竞技/付费赛事前需提升权威性。

生成产物漂移。 public/index.html 必须由模板 + 源码构建，CI 要检查同步，禁止手工形成永久分叉。

构建漂移防回归。 本轮已重建生成产物，并由 CI 校验模板、模块化源码与 public/index.html 同步；后续仍禁止手工形成永久分叉。

状态文案与 E2E 耦合。 改文案/协议状态时同步更新三语言和顺序敏感断言。

Supabase 切换风险。 schema 迁移、RLS、service-role、旧 JSON 数据和 history 语义要在生产前演练。

美术包体风险。 资源到位后若不做按游戏懒加载，会破坏 3 秒入局目标。

# 12. Godot 与跨平台迁移计划（保留但调整优先级）

## 12.1 决策原则

Godot 不再被描述为“必须替换全部 Web 游戏”的既定动作，而是 可选渲染/逻辑适配层。先证明一款游戏的 Web 导出包体、启动时间、30/60FPS、移动端内存、i18n、a11y、联机桥接和回放兼容，再决定扩展范围。

## 12.2 保留的迁移要求

棋盘、棋子、骰子、动画、特效和可选物理可在 Godot 重构；大厅、账号、商城、排行榜和社交仍由平台 Shell 管理。

通过 JavaScript API 或结构化消息桥接传递 init/move/state/result/restart/destroy，不依赖具体游戏私有 DOM。

Godot Web 资源按游戏懒加载、压缩和版本化；未选择游戏不下载。

游戏逻辑发布需重新构建；美术、配置和 manifest 可热更新，但必须校验版本和完整性。

中低端手机最低 30FPS、优选 60FPS；复杂粒子提供 LOD/reduced-motion。

任何 Godot 版本都必须继续兼容平台账号、matchId、结果 claim、三语言、主题和 2D fallback。

三款高复用游戏只作为工程试点；若试点通过，长期目标是让 6 款精选游戏共享平台 SDK、资产协议和回归向量，而不是复制第二套不兼容逻辑。

为跨运行时预留 Platform SDK：init()、move()、resolve()、reset()、状态序列化和结果回调；Web 原生游戏与 Godot 适配器共享语义。

## 12.3 多端顺序

1. PWA/响应式 Web 打磨和资产懒加载。

2. 选择 1 款游戏做 Godot Web 试点，与原生 Web A/B 比较。

3. 微信小程序/桌面壳验证账号和 WS 兼容。

4. Android/iOS 包装与商店合规。

5. Steam 登录、DLC/支付、成就和大规模测试。

# 13. QA、验收与运维

## 13.1 自动化测试

| 套件 | 覆盖 |
| --- | --- |
| scripts/build.js | 生成产物和模块顺序 |
| qa/dom-smoke.js | DOM、6 游戏注册、资源 fallback、i18n、UI/Design System 冒烟 |
| qa/security-online.js | 鉴权、档案权威字段、商城、结算、AI 安全 |
| qa/reconnect-online.js | 异常掉线、恢复、超时释放、moveLog |
| qa/supabase-adapter.js | 本地 fake PostgREST 适配器、字段和错误回退（不替代真实 Supabase 验收） |
| qa/e2e-online.js | 房间、人数、房主、移动、结果、切换游戏 |
| qa/ws-close-test.js | WebSocket 主动关闭行为 |
| scripts/supabase-status.js | Supabase REST、字段和迁移状态 |

2026-08-07 聚焦执行快照：6 款、AI 强度/持续学习、奖励成长、Tank/Tetris/观众/赛事/棋钟/拍卖协议、构建、安全、重连、Supabase adapter、联机 E2E 与 WebSocket 主动断开回归均已通过；真实 Supabase 凭证、完整 Tetris Rule Replay、生产赛事自动建桌和社交/跨端仍待单独验收。

## 13.2 产品验收

功能：6 款精选游戏在人机/联机模式均能开始、操作、结束、重开，结果与重连状态正确。

联机：2–5 人容量、按当前人数开局、递增玩家索引、房主权限、邀请、离开、重连、房主转移和结算共识。

专项回归：飞行棋终点超点折返、六款 AI 状态机/强度、AI 持续学习重启恢复、asset manifest/SVG/XML、Tank Authority、Tetris Battle、观众席、赛事、象棋棋钟、大富翁拍卖、Reward/Schema/Security/Reconnect/E2E；这些专项不能被通用冒烟替代。

性能：冷/热启动和所选游戏资源满足 Fast Fun Loop；复杂场景至少 30FPS，优选 60FPS。

加载目标：主 Shell 在受控网络下 2 秒内可用，用户感知 3 秒内能开始选择/对局；资源到位后必须分别测冷缓存、热缓存和弱网。

兼容：Chrome/Firefox/Edge 和移动浏览器；360px 小屏、键盘、触控、六主题、三语言。

安全：XSS/注入、越权 profile、伪造 purchase/result、token 撤销、AI 限流、secret 泄露和 RLS。

可用性：首次注册 → 加入/创建房间 → 对局 → 结算 → 排行榜/商城 → 再来一局无明显障碍。

美术：缩小到 44px 仍可识别；透明通道/帧序/命名/许可证完整；包体、对比度和 reduced-motion 通过。

## 13.3 部署

前端：推送 main 触发 GitHub Pages workflow，构建后校验 public/index.html 与源码同步。

后端：Render 运行 node server/index.js；API 创建的服务无 webhook 时通过 scripts/render-deploy.js 手动触发。

凭证：RENDER_KEY、DEEPSEEK_KEY、SUPABASE_URL、SUPABASE_KEY 仅放环境变量；Render 脚本只输出筛选状态。

本地 Node 20 的 WebSocket QA 使用 --experimental-websocket；Node 22+ 可直接运行。

# 14. 路线图与优先级

| 阶段 | 目标 | 关键交付物 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 稳定基线 | 数据、货币显示、AI 和高优先级协议 | 六款 AI/学习、Reward/独立胜场、Seat/Social、Replay/Tournament/Metrics、规则 Authority、构建、安全与重连回归 | 真实 Supabase 和生产协议可审计，仅保留人机/联机入口 |
| P0 美术基础 | 建立 Pocket Tabletop 资产管线 | Logo、💵 与 manifest 已落地；五子棋/俄罗斯方块纵切已完成；其余四款原子扩展 | 懒加载、六主题、44px 识别和包体闸门通过 |
| P1 社交闭环 | 从邀请升级到正式关系与安全边界 | 好友/拉黑/举报/Presence 已完成；继续聊天、Feed、公会与处罚/申诉 | 频控、屏蔽、隐私和三语言持续通过 |
| P1 复玩系统 | 提升每日回归 | Daily Task 已完成；继续周任务、赛季与 Match Event | 不破坏公平模式和 5 分钟节奏 |
| P1 内容扩展 | 增加玩法与观赏性 | Replay v1.1 已完成；继续高级延迟观战、文字/社交游戏与更多正式美术 | 版本化事件和隐私策略保持兼容 |
| P2 多端验证 | 验证新的运行时 | Godot 单游戏试点、PWA/小程序/桌面壳 | 启动、包体、FPS、桥接优于或不劣于 Web |
| P3 正式发行 | App/Steam | 法币支付、退款、合规、Steam 成就/DLC、营销 | 支付与 💵 语义分离，安全审计完成 |

时间映射保留旧路线图意图：P0 对应 2026 Q3–Q4 的设计/社交/修 Bug；P1 对应 2027 的事件、内容、网络和 Beta；P2 对应 2028 的多端与正式版准备；P3 对应 2029 Q1–Q2 的 Steam 通行证/DLC、订阅、营销和大规模用户测试。日期是规划目标，不是对外承诺，应按资源和质量闸门滚动校准。

# 15. 旧白皮书需求保全矩阵

| 原内容 | 新版处理 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 社交游戏平台、先看到人 | 保留为产品第一原则 | 已实现基础，持续增强 |
| Web/App/小程序/Steam、多端互通 | 保留并调整为分阶段路线 | 待办/远期 |
| 游戏范围 | 聚焦为 6 款精选游戏，删除低可玩性条目 | 已完成 |
| 人机、联机双模式 | 旧同设备多人入口、档案槽位、奖励 local 分支与三语文案已删除；DeepSeek persona 保留在 AI 模式 | 已完成 |
| 昵称/头像免注册 | 低摩擦目标保留；实现替换为 PIN + 自动登录 | 已被更安全方案替代 |
| 大厅、房间、邀请、房主、2–5 人 | 完整保留，补当前人数开局和房主权限 | 已完成 |
| 胜者 +1、所有人 +1 局 | 旧规则仅作历史记录；当前由 Reward Resolver 按模式/名次/资格计算 💵、XP 与 wins/totalWins | 已完成并由 reward/security/E2E 回归 |
| 旧版货币与排行榜 | 功能保留；白皮书、美术规范和源码统一为 💵，字段兼容 coins | 已完成/持续回归 |
| 黑夜/白昼主题 | 扩展为六主题 | 已完成 |
| Supabase + JSON 回退 | 保留；schema、奖励/购买/AI 学习 RPC 与 fake adapter 已就绪，真实凭证待提供 | 部分完成：需生产迁移、RLS/并发、备份回滚验收 |
| 全局/房间/游戏内/私聊/公告 | 五层聊天需求全部保留 | 待办 |
| 好友、邀请、举报 | 好友申请/接受/忽略/取消/删除、拉黑/解除、举报、Presence 隐私已完成 | 已完成基础闭环；聊天/处罚后台待办 |
| Emoji/动态表情投掷 | 五类投掷资产和协议需求保留 | 待办 |
| Match Event 六类事件 | 全部保留，增加公平模式开关 | 待办 |
| 头像框、闪名、背景、棋盘/骰子皮肤 | 基础装扮已完成；游戏皮肤和美术清单扩展 | 部分完成 |
| 成就、每日/每周任务 | 基础成就/每日统计已完成；可领取任务保留 | 部分完成 |
| 回放与观战 | Replay v1.1 与独立观众席已上线；有界 moveLog 不冒充完整 Tetris Rule Replay | 完成：播放器/隐私/过期/公开延迟/分享；高级竞技回放待办 |
| 设计系统、Motion、Elevation、组件 | 从规划更新为 v2.5 已落地 | 已完成/持续回归 |
| Game Feel、音效、粒子、震动、胜负反馈 | 6 款精选游戏基础反馈已落地；五子棋/俄罗斯方块正式美术纵切已接入，其余四款继续提升 | 已完成基础 |
| 模块化前端 | 更新为源码已拆分、构建产物合并 | 已完成 |
| 服务端唯一完整状态 | 拆分为普通中继 + Tank/Tetris/棋钟/拍卖权威子系统；不宣称所有 turn-based 规则服务端重演 | 当前取舍，持续升级规则验证 |
| Godot 迁移 | 不删除，改为试点和可选适配层 | 远期选项 |
| 30/60FPS、加载、移动端 44px、WCAG | 全部保留并纳入验收 | 持续回归 |
| 旧 Bug 5 条 | 全部进入 BUG-001—005，分别标记真实状态 | 完整保留 |

# 16. 玩家体验蓝图与“无死路 UX”（v3.0 新增建议）

## 16.1 体验北极星：从“能开局”升级为“顺畅完成并愿意继续”

平台核心不是单局规则数量，而是一个连续的社交娱乐闭环：

发现人/游戏 → 10 秒内做出选择 → 进入可玩的对局

→ 每个动作有反馈 → 异常可恢复 → 30 秒内完成结算

→ 再来 / 换游戏 / 邀请 / 加好友 / 看回放

建议定义 Meaningful Play Session（有效游玩会话）：会话中至少完成 1 局，并发生至少一个“继续意图”行为（再来一局、切换游戏、邀请玩家、接受好友、查看战绩/回放）。这比单纯 DAU 或“打开页面”更接近平台真实价值。

## 16.2 首次用户前 60 秒

| 时间 | 玩家目标 | 平台应做什么 | 失败回退 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3s | 看懂“这是能马上玩的小游戏平台” | Shell/品牌/主要入口可交互；不等待非必要资产 | 显示骨架屏和离线/弱网提示，不白屏 |
| 3–15s | 建立身份 | 昵称/头像/PIN 一屏完成；解释 PIN 用途 | 账号完成后直接进入人机或联机入口 |
| 15–30s | 选玩法 | 默认突出快速加入；显示在线朋友/公开房；无人时提供人机或创建公开房 | 无在线玩家时明确提供人机对战或创建公开房 |
| 30–60s | 真正进入一局 | 选中游戏的资源才加载；倒计时短且可跳过 | AI/网络超时自动降级，不让玩家重走全流程 |

未来可评估“游客人机试玩”：只使用程序内 AI fallback，不写服务端成长、不领取 💵、不进入公开社交；当玩家尝试联机、排行榜、商城或跨设备同步时再引导建立 PIN 账号。此方案不恢复同设备多人模式，且必须与当前账号策略兼容并单独评估实现成本。

## 16.3 回访用户首页优先级

首页信息层建议固定为：

1. 正在发生的社交机会：好友在线、未处理邀请、上次房间可恢复。

2. 一键继续：最近玩过的游戏 + 最近模式。

3. 可立即加入的公开房间：显示游戏、人数、预计开始状态、延迟档位。

4. 快速开局：人机对战 / 快速加入 / 创建房间。

5. 活动与成长：任务、赛季、成就、商城，不得挡住“开玩”。

这样继续贯彻“先看到人，再看到游戏”，同时防止首页在低在线阶段变成空大厅。

## 16.4 No Dead-End UX 状态矩阵

| 异常状态 | 不足的处理 | 推荐体验 |
| --- | --- | --- |
| 大厅无人 | 显示空列表 | “现在人少” + 一键 AI + 创建公开房 + 最近玩家邀请 |
| 房间满/已开局 | 仅 Toast 报错 | 推荐同游戏其他房间，或创建相同规则房 |
| AI API 超时 | 等待或失败 | 800–1500ms 到达阈值后显示“本地策略接管”，不中断回合 |
| 对手掉线 | 无限等待 | 显示 60 秒恢复倒计时；休闲模式可允许 AI 接管/结束并保留房间 |
| 房主离开 | 房间失效 | 自动转移房主并给出清晰提示；无候选时回大厅但保留队伍 |
| 客户端版本旧 | 神秘协议错误 | 显示“需要刷新更新”；只在安全点更新，不在进行中对局强刷 |
| 规则版本不一致 | 双端状态分叉 | 开局前协商 protocolVersion/rulesetVersion; 不兼容则阻止开始 |
| 资产加载失败 | 棋盘缺图 | 自动使用 2D/CSS fallback；记录 telemetry，不阻断基础玩法 |
| 无声音权限 | 无反馈 | 自动保持视觉/文字反馈；首次用户交互后再初始化音频 |
| reduced-motion | 动画被直接删除导致状态不清 | 改为淡入/轮廓/文字，不删除必要状态变化 |

# 17. 匹配、房间编排与对局节奏（v3.0 新增建议）

## 17.1 在现有“创建/加入房间”之上增加 Quick Play

未来可增加 Quick Play，但不替代当前房间制。匹配优先级建议：

同游戏 + 同规则版本

→ 朋友/最近玩家偏好

→ 延迟/地区

→ 当前人数与席位

→ 预计等待

→ 可选技能分段（仅竞技）

休闲模式不必追求极精确技能匹配，首要目标是 快。竞技模式才引入评分区间，并且随着等待时间扩大匹配范围。

## 17.2 低在线人数策略

禁止制造“假在线玩家”。如果使用机器人补位，必须明确标注为 AI。推荐策略按优先级：

1. 已有真实公开房间优先。

2. 将同游戏排队者合并。

3. 提示“创建公开房并边玩 AI 边等人”（未来方案）。

4. AI 补位必须显示机器人身份，并可在规则允许时由真人接管。

5. 实在无人时直接给出人机对战快速入口。

## 17.3 房间状态机建议

LOBBY

├─ configuring

├─ ready

└─ starting

MATCH

├─ playing

├─ reconnect_grace

├─ paused_by_system (可选)

└─ settling

POST_MATCH

├─ rematch_vote

├─ switch_game

└─ return_lobby

所有客户端只根据明确状态渲染按钮，避免“按钮还在但服务器不接受”的竞态。

## 17.4 回合计时、AFK 与弃权

每款回合制游戏定义软提示时间和硬上限；默认休闲模式应宽松，避免让家庭/聚会场景有压力。

第一次超时只提示；连续多次超时可自动跳过/判弃权，具体规则由游戏插件声明。

实时/连续输入游戏（坦克、俄罗斯方块）不能照搬棋类回合超时；应以连接状态、输入心跳和游戏规则处理。

所有“超时输掉”都必须在规则说明中提前可见，不在结算时突然出现。

重连窗口与 AFK 计时分离，网络故障不应被当成故意挂机。

## 17.5 结算后 30 秒黄金窗口

结算页优先级建议：

1. 结果 + 关键一幕/数据；

2. 再来一局（默认焦点）；

3. 换游戏但留在房间；

4. 加好友 / 再邀一位；

5. 查看回放（未来）；

6. 排行榜、任务、商城作为次级入口。

不要让彩带、宝箱或成长动画阻挡再来一局；演出可并行播放，并在 0.5–1 秒内允许交互。

# 18. 6 款精选游戏的体验深化方向（v3.0 新增建议）

下表是产品深化建议，不表示当前代码已经具备。任何规则变化必须通过 rulesetVersion 和显式“规则预设”呈现，不能静默改变旧玩法。

| 游戏 | 当前核心乐趣 | 建议优先补强 | 可选长期玩法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五子棋 | 连线攻防 | 胜线清晰动画；禁手规则作为可选规则集；局面热点提示仅限教学/AI | 计时赛、残局挑战 |
| 飞行棋 | 骰子与追逐 | 终点超点折返、安全格/碰撞可视化、路径逐格移动已完成 | 队伍模式、房规预设、轻事件模式 |
| 迷你大富翁 | 轻经济与事件 | 24 格信息层级；减少停顿；一键查看资产；设置最大局时/快速结算 | 主题地图、合作目标、赛季事件 |
| 坦克大战 | 即时对抗 | Tank Authority、输入预测/命中反馈、障碍种子、出生保护和移动端摇杆调优 | 地图轮换、2v2、观战美术 |
| 俄罗斯方块 | 放置与连击 | Ghost/Hold、消行/连击、7-Bag、Battle Authority 垃圾/KO 协议已完成 | 40L 竞速、完整 Rule Replay、淘汰赛 |
| 象棋 | 深度策略 | 将军/将死/被将、合法走法/吃子反馈、序列化和服务端棋钟已完成 | 残局、PGN-like 平台棋谱格式、完整规则 Authority |

## 18.1 “一局 5 分钟”不是所有玩法都强压到 5 分钟

平台可以保持“约 5 分钟完成一个娱乐单元”，但不同游戏可通过：

快速规则；

回合计时；

小地图/小棋盘；

最佳三局两胜作为一个“session”；

中途友好投降/快速结算；

来达成，而不是粗暴截断复杂棋类。

## 18.2 教学系统：30 秒学会，不把教程做成另一款游戏

每款游戏只需要三层帮助：

1. 一句话目标；

2. 轮到你时的合法动作可视化；

3. 第一次遇到特殊规则时的上下文提示。

完整规则放在“规则”页；新手提示默认自动消失，并可永久关闭。这样比强制 5–10 页教程更符合 Fast Fun Loop。

# 19. AI 对手 2.0：强度、人格、持续学习、延迟与成本

## 19.1 AI 四层模型

现有 5 个 persona 继续保留，但应与能力层分离：

| 层 | 职责 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 规则层 | 只生成合法动作 | 每款游戏 legalMoves() / 当前已有可选动作列表 |
| 策略层 | 评估动作 | 威胁空间/Alpha-Beta、风险收益、影响图/BFS、Dellacherie 双块前瞻和近优远端裁决 |
| 难度层 | 控制强弱 | 搜索深度、候选采样、随机扰动、容错率 |
| 人格层 | 只影响表达与表现 | 傲娇、赌狗、毒舌、萌妹、数学老师 |

人格不能让 AI 走非法棋，也不应暗中改变玩家胜负奖励。

## 19.2 难度建议

轻松：明显减少搜索，偶尔选择次优合法动作；适合新手。

标准：当前启发式/远端选择的稳定版本。

高手：更深搜索/更少随机性；需确保延迟预算。

自适应（已实现个人模型）：依据有效赛果对近优候选做低学习率更新；胜局强化、败局反事实修正、平局中性反馈。用户数据按账号×游戏隔离，不用于排行榜权威结算。

## 19.3 AI 延迟预算

AI 的“像人在思考”不能牺牲节奏。建议把延迟拆成：

最低表现延迟：约 250–500ms，避免瞬间落子显得机械；

远端软超时：约 800–1500ms 后准备本地接管；

硬超时：短时间内必须本地合法策略落子；

UI 始终显示“思考中 / 本地接管”，避免玩家误以为卡死。

具体数值应通过真实网络测量校准，不作为协议硬编码。

## 19.4 AI 成本与隐私

远端模型只接收做决策所需的最小状态与合法选项，不发送聊天、PIN、token、设备指纹或不必要的个人档案。所有请求使用模型版本、persona 版本和策略版本标记，便于 A/B 与回归。

# 20. 社交系统、Trust & Safety 与隐私（v3.0 新增建议）

## 20.1 社交上线顺序

完整自由聊天不应成为第一步。推荐顺序：

1. 好友申请/接受/删除；

2. 屏蔽、静音、举报；

3. 预设快捷语；

4. Emoji 投掷（频控 + 关闭）；

5. 房间聊天；

6. 私聊；

7. 大厅聊天/公告互动。

每一级都必须先有相应的安全能力再开放。

## 20.2 屏蔽与举报是平台级能力

block 影响：

不再收到对方邀请/私聊；

默认不匹配到同一社交房（竞技匹配可根据人口策略单独设计）；

对方的 Emoji/快捷语不渲染；

举报后保留最小必要证据快照。

report 至少包含：

reporter、target、场景（大厅/房间/私聊/昵称）；

原因枚举；

关联事件 ID / 消息 ID；

客户端可选说明；

服务端时间和规则版本。

不要把完整 session token、PIN 或整个私人聊天历史无差别写入举报日志。

## 20.3 昵称与用户生成文本

Unicode 正规化，防止相似字符绕过屏蔽；

限长度、控制字符和不可见字符；

UI 输出始终按纯文本处理，不允许 HTML 注入；

敏感词过滤只是一层，必须结合举报、频控和人工/运营处理；

改名频率可限制，避免骚扰者反复换名逃避。

## 20.4 未成年人和区域合规准备

当前材料未定义目标年龄层。正式开放自由聊天、法币支付或全球发行前，应明确年龄策略、隐私政策、数据保留、家长/监护需求和各地区适用要求。此部分需要法律与商店合规审查；白皮书只定义工程“可满足能力”，不宣称已经符合法律。

## 20.5 社交健康设计

默认提供“全部静音 / 关闭投掷表情 / 只接好友邀请”；

不使用羞辱式连败提示；

不将在线状态精确到会造成跟踪风险的程度；

“最近玩家”允许隐藏；

举报入口不藏在多层菜单；

社交奖励奖励“完成友好对局/与好友游玩”，不奖励刷屏或强迫邀请。

# 21. 成长、经济与 LiveOps（v3.0 新增建议）

## 21.1 `💵` 经济必须有来源、消耗和通胀观测

旧稿“胜者每局 +💵1”已替换为 Reward Resolver v1.0：按模式、名次、资格、首胜、连胜和重复对手衰减计算 💵/XP，并写入 reward_history/economy_ledger；真实配置集中在 server/reward-engine.js。

| 类型 | 例子 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| Faucet 来源 | 胜利、任务、活动 | 每个来源有 sourceType/sourceId，可审计和限额 |
| Sink 消耗 | 购买头像/框/背景/皮肤 | 服务端定价、幂等、不可负余额 |
| Grant 补发 | 客服/迁移 | 管理权限、原因、审计日志 |
| Reversal 冲正 | 错误奖励撤销 | 不直接改历史，写反向流水 |
| Expiry 可选过期 | 仅限明确活动券 | 平台主 💵 不建议无提示过期 |

建议长期将“余额”从 profile 的一个数字演进为“余额 + 不可变流水聚合”，便于查账、迁移和风控。

## 21.2 避免 Pay-to-Win

现阶段装扮全部不改变规则，这是正确方向。未来即使引入法币：

皮肤、表情、背景、季票外观不提高胜率；

不出售额外骰子概率、先手权、棋力增强；

竞技模式的规则资产必须对所有玩家一致；

抽取/随机付费机制若未来考虑，必须另做概率、地区、年龄和商店规则审查；默认建议优先直接购买，不以“开箱”作为核心商业模型。

## 21.3 任务与赛季

任务设计应引导多样玩法而不是机械刷局：

日任务：完成 2 局、体验另一款游戏、与真人完成 1 局；

周任务：3 个不同游戏完成有效对局、与好友完成若干局；

避免“必须赢 20 局”造成挫败和刷分；

奖励领取必须服务端幂等，有 claimId；

赛季结算与当前局解耦，不能在对局中途切赛季规则。

## 21.4 LiveOps 远程配置

建议建立版本化 Remote Config：

活动开关；

Banner 文案与多语言 key；

商品上架/下架；

任务模板；

Match Event 概率；

AI persona 是否可用；

维护公告。

规则不可在对局中热变。 开局时把 rulesetVersion/configSnapshotId 固定到 match，直到结算。

# 22. 数据分析、事件字典与实验体系（v3.0 新增建议）

## 22.1 北极星与核心指标

建议北极星：Weekly Meaningful Play Sessions（WMPS）。

必须同时观测：

| 维度 | 指标 |
| --- | --- |
| 激活 | 首次打开→首局开始转化、首局完成率、首次有效游玩耗时 |
| 流畅 | Shell 可交互时间、选游戏→开局 p50/p95、资产加载失败率 |
| 联机 | WS 建连成功率、创建/加入成功率、匹配等待 p50/p95、重连成功率 |
| 对局 | 完局率、主动离开率、平均局时、不同游戏/模式分布 |
| 复玩 | 结算→再来率、切换游戏率、邀请率、好友转化率 |
| 留存 | D1/D7/D30、周活跃、回访间隔 |
| 信任 | 举报率、屏蔽率、异常结果 claim、协议错误、掉线争议 |
| 经济 | 💵 产出/消耗比、余额分布、购买转化、重复请求命中 |
| 质量 | JS error、崩溃/白屏、p95 操作反馈、API/WS 错误率 |

## 22.2 事件命名建议

统一格式：

<domain>.<object>.<action>

示例：

auth.login.success

lobby.room.join_clicked

match.started

match.move.sent

match.reconnect.success

match.completed

postmatch.rematch_clicked

shop.purchase.success

social.report.submitted

事件包含 eventVersion，不要把整个 game state 直接塞入 analytics。

## 22.3 实验原则

A/B 实验仅改 UI、排序、文案、非竞技经济参数等安全变量；

同一对局中的双方必须使用一致规则实验桶；

不对已开始 match 中途切桶；

所有实验有成功指标、护栏指标和停止条件；

不以“提高时长”作为唯一目标，防止损害玩家健康和满意度。

# 23. 可观测性、SLO、发布与回滚（v3.0 新增建议）

## 23.1 最小可观测性

服务端至少三类信号：

Metrics

HTTP/WS 请求与错误；

在线连接、房间、活跃 match；

重连、超时、结算 pending；

Supabase/JSON 持久化延迟和失败；

AI 请求延迟、超时、fallback；

事件循环延迟和内存。

Logs

连接/断开、认证结果、房间状态变化、结算状态、安全限流；

使用 request/match/event ID 串联；

不记录原始 token、PIN、service-role key 或无必要的聊天正文。

Client telemetry

版本、浏览器/设备大类、页面错误、资产加载、关键体验耗时；

精确设备指纹不应被分析系统当成长期跟踪 ID。

## 23.2 SLO 建议

v3.0 不强行宣称当前已经达到 SLO，建议建立以下目标并用真实数据校准：

Shell 可交互：受控网络 p75 < 2s，与现有 3 秒感知目标一致；

WebSocket 建连成功率 ≥ 99.5%（排除明确离线）；

已建连用户创建/加入房间成功率 ≥ 99.5%；

重连窗口内恢复成功率按网络原因单独统计；

结算重复/丢失必须接近 0，任何 💵 异常是 P0；

关键交互无响应 > 2s 视为体验错误并上报。

## 23.3 环境与发布

建议固定：

local → test → staging → production

每次发布：

1. build 同步检查；

2. 单元/DOM；

3. 安全/重连/结算；

4. 6 款游戏最小回归；

5. staging 双客户端 E2E；

6. 小流量/内部灰度；

7. 扩流；

8. 自动/人工回滚条件。

前端、协议、资产、配置分别带版本；任何一层出问题都可独立回退。

## 23.4 Feature Flag

高风险功能默认可关闭：

DeepSeek AI；

Emoji 投掷；

自由聊天；

Match Event；

新商城商品；

新回放格式；

Godot 渲染器；

新规则集。

Flag 必须有 owner、创建日期和移除期限，防止永久堆积。

# 24. 安全、账号恢复与反作弊升级路线（v3.0 新增建议）

## 24.1 当前边界不变

当前联机是分层协议：普通回合制仍为服务端房间中继 + 客户端规则状态；Tank 是 tank-authority-v1，Tetris 是 tetris-battle-authority-v1，象棋/大富翁分别有棋钟/拍卖权威。任何未覆盖的普通规则仍不应宣传为服务端逐步验证。

## 24.2 WebSocket 安全发布闸门

在现有 token、Origin、帧大小、频控基础上，建议明确测试：

非白名单 Origin 握手失败；

无 token / 过期 token / 已撤销 token；

房间外用户伪造 move/result；

非房主发 start/restart/end_game；

超大帧、碎片帧、消息洪泛；

文本字段 XSS/控制字符；

登出后已有 WS 是否立即失效；

token 是否会出现在 URL、日志、错误栈或 analytics；

session 到期后的重连行为。

若未来改为 Cookie 会话，优先采用 Secure + HttpOnly + SameSite，并重新设计 WebSocket 的 CSWSH 防护；不要同时保留多个模糊的 session 传递通道。

## 24.3 PIN 的长期安全与找回

当前 PIN 允许 4–20 位字母数字并有慢哈希/退避，这是既有事实。长期建议：

新注册逐步引导 6 位以上，保留旧账号兼容迁移；

注册成功立即生成一次性的 Recovery Code，只展示一次；

可选 Passkey/WebAuthn，作为无需记 PIN 的安全登录；

“已登录设备”列表，可撤销单设备或全部 session；

敏感变更（重置 PIN、导出数据）要求再次验证；

device fingerprint 只做便利信号，不提升为凭证。

## 24.4 反作弊四级路线

| 等级 | 适用 | 服务端能力 |
| --- | --- | --- |
| L0 当前休闲 | 朋友局/低风险 | 中继、身份、席位、结果共识、频控；普通回合制仍在此边界 |
| L1 可验证日志 | 排行榜强化 | 事件序列、随机种子、stateHash、双端分叉检测；AI 学习经验只保存哈希/特征 |
| L2 规则验证 | 重要 turn-based | 后续为普通回合制服务端验证每一步合法性，不负责渲染 |
| L3 权威模拟 | Tank/Tetris/竞技路径 | Tank 已为服务端状态机/实时 tick；Tetris 为 Battle Coordination，完整规则重放仍待 |

推荐先对五子棋、象棋等回合制游戏做 L2 原型；坦克与俄罗斯方块再分别评估 authoritative tick、事件序列、lockstep 或 hybrid。

## 24.5 可验证事件格式

未来 Replay / Spectator / Anti-cheat 共用：

{

"eventVersion": 1,

"matchId": "m_...",

"seq": 42,

"actor": 1,

"type": "move",

"payload": {},

"rulesetVersion": "xiangqi@1",

"seedRef": "seed_...",

"prevHash": "...",

"stateHash": "...",

"serverTime": 0

}

不要求 v3.0 一次实现完整哈希链，但协议必须预留版本和序号，避免未来推翻现有回放格式。

# 25. PWA、跨端与 Platform SDK 1.0（v3.0 新增建议）

## 25.1 PWA 更新不能破坏正在进行的对局

建议更新策略：

Shell 启动不等待检查更新；

静态资源使用版本化 cache；

service worker 下载新版本后进入 waiting；

对局中只提示“更新已准备好”，不强制刷新；

结算/大厅等安全点允许“一键刷新更新”；

清理旧 cache 时保留当前 match 仍依赖的版本；

若协议 breaking change，服务端支持短期 N/N-1 或明确提示升级。

## 25.2 Platform SDK 1.0

统一 Web 原生游戏、Godot、未来小程序/桌面：

platform.init(context)

game.init(config, players, seed)

game.getLegalActions()

game.applyAction(action)

game.serialize()

game.deserialize(snapshot)

game.getResult()

game.restart()

game.destroy()

context 至少包含：

locale/theme/reducedMotion；

player identity 的公开部分；

mode/playerCount/playerIndex；

matchId/rulesetVersion；

sound/haptics capability；

telemetry API；

social/event API（可选）。

游戏不直接读写 token、商城余额、好友关系或底层 WebSocket。

## 25.3 多标签页与多设备

Web 端未来应处理：

同账号多 tab 只有一个“主在线连接”或显式支持多连接；

同一个 match 不允许两个设备同时抢同一席位；

新设备接管需清楚提示旧设备；

session revoke 能让旧连接及时失效。

# 26. 美术、音频与 Game Feel 体验资产化

## 26.1 不是“换皮”，而是建立平台识别度

Pocket Tabletop 应贯穿：

首页像一张收藏桌；

游戏卡片像小盒装桌游；

棋盘有材料感；

棋子是软 3D 玩具；

💵、XP、成就、邀请、胜利反馈使用统一视觉语言；

六主题改变氛围但不改变信息层级和可读性。

## 26.2 动效分级

| 级别 | 时长建议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Micro | 80–160ms | hover/press/选中 |
| Action | 180–450ms | 落子、移动、购买、切卡 |
| Impact | 300–800ms | 吃子、爆炸、消行、命中 |
| Celebration | 500–1200ms | 胜利、升级、成就 |
| Ambient | 循环 | 背景氛围；reduced-motion 下停用/静态化 |

原则：动画不阻塞输入，关键状态在第一帧就可理解。

## 26.3 音频设计

平台 UI、对局动作、胜负、社交四个 bus；

用户独立控制 Master / SFX / UI / Social（未来）；

同类连续音效做轻微 pitch/variation，降低重复疲劳；

页面后台时避免持续播放；

WebAudio 初始化失败不影响玩法；

每款游戏至少有“操作、命中/成功、失败/无效、胜负”核心集合。

## 26.4 资源预算建议

在没有真实产物测量前，以下只作为初始工程预算：

首屏只加载平台 Shell 与首屏可见资源；

6 款游戏大资源绝不全量首载；

所选游戏资源按需预取；

WebP/AVIF/SVG 依据资产类型选择，必须有兼容 fallback；

atlas 仅合并同生命周期资产，避免为了少请求造成整包过大；

大背景和动态特效在移动弱网默认降级；

GLB 只做 3 款试点，失败立即使用 2D。

预算最终以 3 秒可选择、弱网可降级、30/60FPS 实测作为唯一裁决。

# 27. 运营治理、文档治理与团队工作方式（v3.0 新增建议）

## 27.1 单一事实源（SSOT）

白皮书中的事实字段必须能映射到仓库证据：

游戏列表 → registry；

协议 → 双端 handler + README；

商品 → 服务端 catalog；

i18n → locale key；

资产 → manifest；

数据 → schema；

测试 → QA 脚本。

建议把“事实状态表”抽成机器可读 product-capabilities.json（未来），由文档生成器读取，减少“白皮书写已完成、代码其实没完成”的漂移。

## 27.2 决策记录 ADR

以下变化必须写 ADR（Architecture Decision Record）：

是否引入框架；

是否将 session 改 Cookie；

是否上服务端权威规则；

是否切换持久化；

是否引入 Godot；

是否上自由聊天；

是否引入法币支付；

是否改变平台 💵 规则。

每个 ADR 记录背景、选项、决定、后果和回滚路径。

## 27.3 Definition of Done

任何功能“已完成”至少满足：

1. 产品状态和异常态；

2. 三语言；

3. 六主题；

4. 键盘/触控/reduced-motion；

5. 埋点；

6. 安全权限；

7. 自动化测试；

8. 资源/性能预算；

9. 文档/协议；

10. 灰度/关闭开关（高风险功能）。

否则只能标“部分完成”。

# 28. v3.0 优先级重排与建议执行顺序

## 28.1 P0：先把现有基线变成可信生产基线

1. 已完成飞行棋终点折返与双端一致回归，并保留专项测试。

2. 已完成 6 款产品聚焦、运行时清理、品牌/虚拟现金 SVG、asset manifest、fallback，以及五子棋/俄罗斯方块 P0 美术双纵切接入。

3. 已完成 💵 用户可见迁移，内部 coins 保持兼容。

4. 接入并验证 Supabase；设计 JSON→Supabase 数据迁移/备份/回滚。

5. 增加版本协商：clientVersion/protocolVersion/rulesetVersion。

6. 补 No Dead-End UX：空大厅、房满、AI timeout、重连、版本旧。

7. 建立最小 observability 和发布 checklist。

## 28.2 P0.5：让“每一局”明显更好玩

6 款游戏统一合法动作提示、回合/状态、胜负解释；

结算页默认“再来一局”；

游戏资源懒加载；

五子棋/俄罗斯方块 P0 美术双纵切已完成；其余四款棋盘、棋子与声音按同一资产协议继续扩展；

AI 难度与 persona 解耦；

移动端操作专项。

## 28.3 P1：社交闭环

好友；

block/report/mute；

快捷语；

Emoji 投掷；

房间聊天；

最近玩家转好友；

Quick Play；

社交任务。

## 28.4 P1.5：复玩与观赏

任务/赛季；

Match Event（休闲可选）；

版本化 Replay；

独立观众席已完成中途加入、只读隔离、快照、重连、上限和最终结果；Replay v1.1 已实现 7 天记录、播放控制、公开房 5 分钟延迟、分享与撤销。高级延迟观战、防窥屏和完整 Tetris 竞技回放仍待后续。

赛事编排已完成：3–4 人循环赛、5+ 三轮 Swiss、Bye、积分和重连；生产自动建桌/赛程联动仍待实现。

排行榜按游戏/赛季分层。

## 28.5 P2：反作弊与跨端

Turn-based L2 规则验证；

Godot 单游戏；

PWA update flow；

小程序/桌面壳；

Passkey/Recovery Code；

多设备会话管理。

## 28.6 P3：商业发行

法币支付、退款、订阅/季票、Steam/App 商店、正式客服与合规体系全部在以下条件后：

生产持久化稳定；

账本可审计；

社交安全机制可用；

竞技规则有足够权威性；

关键 SLO 有数据证明；

经济、💵 和法币语义完全分离。

# 29. 风险登记表（v3.0 新增）

| 风险 | 概率 | 影响 | 早期信号 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线人数不足导致大厅冷场 | 中 | 高 | 加房失败/等待升高 | Quick Play、AI 明示补位、最近玩家、创建公开房 |
| 资产升级破坏 3 秒目标 | 高 | 高 | 首屏 transfer/LCP 增长 | 懒加载、预算、2D fallback、CI 资源体积闸门 |
| 客户端中继被作弊 | 中 | 高 | 异常胜率/结果争议 | Tank/Tetris/象棋/大富翁已有服务端 Authority；五子棋/飞行棋仍需 L2 规则验证或事件审计 |
| PIN 丢失导致账号无法找回 | 中 | 中高 | 客服找回请求 | Recovery Code、Passkey、多设备会话 |
| 自由聊天引入骚扰 | 高 | 高 | block/report 激增 | 先安全后聊天、默认静音能力、频控、审核 |
| 任务导致刷局/通胀 | 中 | 中 | 局时异常、💵 产出激增 | 有效对局定义、任务多样化、经济账本 |
| PWA 新旧版本混跑 | 中 | 高 | 协议错误/状态分叉 | 版本协商、safe-point 更新、N/N-1 |
| Supabase 迁移数据不一致 | 中 | 高 | 余额/历史差异 | 迁移演练、校验报告、可回滚 |
| 多端形成重复逻辑 | 中 | 高 | Web/Godot bug 不一致 | Platform SDK + 事件协议 + 共享测试向量 |
| LiveOps 误配置 | 中 | 高 | 活动/规则异常 | 配置 schema、审批、预览、回滚、match 快照 |

# 30. 最终产品验收场景（v3.0 新增）

最终版本不只按“功能点”验收，还按玩家旅程验收：

## 场景 A：第一次来，没人在线

新用户打开 → 30 秒内理解平台 → 可立即进入人机对战 → 结算 → 创建账号保存成长 → 无空大厅死路。

## 场景 B：朋友发来邀请

自动登录 → 首页第一屏看到邀请 → 1–2 次点击进入房间 → 开局 → 对手短暂掉线 → 恢复 → 结算 → 再来。

## 场景 C：移动弱网

首屏可用 → 游戏资源加载降级 → WebSocket 抖动 → 状态明确 → 60 秒内恢复 → 不重复结算/发 💵。

## 场景 D：恶意客户端

伪造 profile/余额/购买/结果/房主指令/大 payload → 服务端拒绝 → 安全事件有日志 → 不泄露 token。

## 场景 E：无障碍

键盘完成注册、选游戏、对局、结算；焦点不被 Modal/sticky 区域遮挡；不能拖拽时有点击/键盘替代；reduced-motion 仍能理解状态。

## 场景 F：版本更新

一局中检测到新版本 → 不强制刷新 → 结算后提示更新 → 刷新后恢复账号和大厅 → 缓存旧资源正确清理。

## 场景 G：社交安全

被骚扰 → 一步静音/屏蔽 → 举报可关联证据 → 对方不再能投掷 Emoji/邀请/私聊 → 玩家继续游戏，不必退出平台。

# 31. 输出物与后续建议

本白皮书是当前仓库架构和旧稿需求的统一基线。后续每次协议、账号、经济、结算、资产或多端方向变化，都应同时更新：源码、README、AGENTS、i18n、测试、白皮书和资产 manifest。

优先行动：

1. 修复并测试飞行棋终点折返，覆盖人机/联机和重连。

2. 提供 Supabase service-role 凭证，在受控环境完成迁移、状态检查和安全回归。

3. 公共品牌、💵、manifest，以及五子棋 Canvas 和俄罗斯方块 DOM/网格两个美术纵切已落地；下一批按同一 manifest/flag/fallback/QA 闸门原子覆盖其余四款。

4. 设计社交/好友/聊天/举报协议，先定义隐私、频控和屏蔽，再实现 UI。

5. 将 Match Event、回放/观战和 Godot 都建立在版本化平台事件协议上，避免形成第二套不兼容逻辑。

6. 每个迭代结束进行源码/协议审查、用户可用性测试和反馈收集，并把结论回写到需求保全矩阵。

# 附录 A：文档依据与架构证据

AGENTS.md：项目范围、当前状态、关键设计、安全边界和运维约束。

README.md：用户功能、6 款精选游戏、三种模式、资源 manifest、协议和部署说明。

scripts/build.js、public/index-template.html、public/src/**：前端模块化源码和合并产物。

public/src/core/03-game-framework.js、public/src/08-registry.js：游戏生命周期和注册表。

public/src/online/03-websocket.js、server/index.js：双端消息协议、重连、结算、账号、商城和 AI。

supabase/schema.sql：profiles/history/reward/economy/analytics/AI 学习表、奖励/购买/学习原子 RPC、幂等字段、RLS 与权限。

qa/**：DOM、E2E、安全、重连和关闭测试。

原稿《Mini Games 平台初版白皮书（草案）》：所有原章节、功能、Bug 和路线图需求。

参考《美术资源清单.md》：资产分组、帧序、路径、Prompt 和批次方法。

# 附录 B：Mini Games 平台美术资源制作清单

## B.1 目标与视觉母题

美术目标不是“给 6 个精选游戏各做一套互不相关的皮肤”，而是让玩家一眼认出它们属于同一个 Mini Games 世界。统一母题为 Pocket Tabletop（口袋桌游）：

场景像可收藏的小桌面；

棋盘有轻材质、边缘和层级；

棋子/道具像软 3D 玩具；

动画短、清楚、可打断；

平台品牌、💵、XP、邀请、胜负共享一套视觉语言；

六主题只改变氛围变量，不改变规则信息层级。

## B.2 目录与源文件分层

art-source/

platform/

cosmetics/

games/

audio/

3d/

prompts/

public/assets/

platform/

brand/

ui/

economy/

social/

motion/

audio/

cosmetics/

avatars/

frames/

effects/

namefx/

backgrounds/

games/

gomoku/

flight/

monopoly/

tank/

tetris/

xiangqi/

manifest/

art-source/ 保存 PSD/AI/Figma export master/Blender/高分辨率母版；public/assets/ 只放运行时优化产物。运行时不得直接引用母版路径。

## B.3 稳定 ID

| 资产 | 持久化 ID |
| --- | --- |
| Avatar | 0–55 |
| Avatar Frame | 0–8 |
| Avatar Effect | 0–4 |
| Name FX | 0–4 |
| Profile Background | 0–10 |
| Theme | light/midnight/ocean/forest/cyber/sakura（旧值 dark 兼容映射到 midnight） |

一旦用户档案已保存某 ID，不得通过“重新排序素材”改变其含义。新增资产追加 ID；废弃资产使用 alias/fallback，不复用旧 ID。

## B.4 Manifest 建议

{

"id": "game.flight.piece.red.default",

"version": 3,

"type": "sprite",

"path": "games/flight/pieces/red.webp",

"fallback": "games/flight/pieces/red.png",

"themes": ["*"],

"locales": ["*"],

"width": 256,

"height": 256,

"anchor": [0.5, 0.86],

"frames": 1,

"loop": false,

"preloadTier": "game",

"reducedMotion": "static",

"license": "project-owned",

"source": "art-source/games/flight/pieces/red.psd",

"integrity": "sha256:..."

}

建议字段至少覆盖：稳定 ID、版本、路径、fallback、尺寸、锚点、动画帧、主题/语言、预加载层级、reduced-motion 降级、许可证、源文件、完整性。

## B.5 平台公共资产

### 品牌

Logo 横版/方版/单色；

favicon/PWA icon；

启动画面/分享图；

六主题背景纹理；

空状态、离线、维护、更新、错误、无房间插画。

### 账号与档案

PIN / device / recovery / passkey（未来）图标；

等级徽章；

XP 条；

成就徽章基底；

在线/离线/重连/房主/AI 标记。

### 经济与商城

平台 💵 主图标必须固定；

余额、获得、消费、余额不足、购买成功、购买失败动效；

商品稀有度若使用，只代表外观层级，不暗示胜率；

大富翁局内资金不得复用平台 `💵` 余额组件/图标，避免玩家误以为对局资金可带出游戏。

### 社交

邀请、好友、屏蔽、举报、静音、聊天、快捷语；

Emoji 投掷：❤️、💩、🍅、🥚、💵；

每个 Emoji 有飞行、命中、静态 fallback；

reduced-motion 下只显示目标附近短暂静态 sticker。

### Match Event

六类统一图形语法：

Forward / Backward / Extra Roll / Curse / Blessing / Extra Life。

每类至少：icon、toast、棋盘目标指示、reduced-motion 状态。

## B.6 6 款精选游戏精确基础规格

| 游戏 | 规则/棋盘尺寸 | P0 必备 |
| --- | --- | --- |
| 五子棋 | 15×15 | 交叉线棋盘、黑白子、最后落子标记、胜线 |
| 飞行棋 | 52 格 | 路径棋盘、4 色飞机、3D/2D 骰子、逐格轨迹、家园 |
| 迷你大富翁 | 24 格 | 地块、产权/状态、玩家 token、骰子、事件卡 |
| 坦克大战 | 13×13 | 地图 tile、坦克、炮弹、爆炸、可破坏障碍 |
| 俄罗斯方块 | 10×18 | 7 Tetromino、ghost、消行动效、Battle Authority 垃圾行/KO |
| 象棋 | 9×10 | 河界/九宫、32 棋子、选中/合法点、将军状态 |

## B.7 单游戏 Prompt 模板

所有生成式草图仅作为概念和生产参考；最终入库资产需要人工统一锚点、轮廓、光照、许可证与尺寸。

### 五子棋

“15×15 极简棋盘，温暖木材，黑白棋子具有轻微软 3D 高光，最后一步可用不依赖颜色的小标记，线条清楚，俯视轻透视，适配深浅主题。”

### 飞行棋

“52 格彩色路径，四个色区清楚但不刺眼，四种软 3D 玩具飞机，中央目标区，骰子像收藏桌游配件，路径在手机尺寸仍可追踪，避免复杂纹理抢走格子信息。”

### 迷你大富翁

“24 格口袋城市桌游，地块像迷你积木建筑，事件格与特殊格有统一图形语言，玩家 token 简洁，卡片易读区域留白，平台货币图标不出现，避免与平台 💵 混淆。”

### 坦克大战

“13×13 微缩桌面战场，软 3D 玩具坦克与积木障碍，炮弹轨迹清楚，爆炸短促不遮挡地图，出生点/危险区域可读，非写实战争风格。”

### 俄罗斯方块

“10×18 清晰井道，七种 Tetromino 形状优先，材质统一软塑料/玻璃块，ghost 低干扰，消行亮度不过曝，颜色之外使用形状/纹理辅助识别。”

### 象棋

“9×10 中国象棋棋盘，河界与九宫清楚，棋子像圆润雕刻木牌，红黑阵营保持传统识别但提供形状/轮廓辅助，汉字在小尺寸仍清晰，不做过度书法化。”

## B.8 动画 Atlas 约束

同一 atlas 只放同一对象、同一生命周期；

帧尺寸固定、透明边界一致；

命名：<asset>_<anim>_<frame:02>；

loop 动画提供 loopStart/loopEnd；

impact 动画结束后必须回到可预测静态状态；

粒子不烘焙关键信息；

reduced-motion 必须有 static/opacity-only 替代。

## B.9 音频清单

平台：

ui_click / ui_back / ui_confirm / ui_error；

invite_received / friend_online（可关闭）；

currency_gain / purchase_success；

level_up / achievement；

reconnect / peer_left；

win / lose / draw。

游戏专属：

五子棋/象棋：place、capture、win-line、check/checkmate 等；

飞行棋/大富翁：dice_roll、step、land、event；

坦克：move、shot、impact、break、explosion；

俄罗斯方块：rotate、lock、line、combo、garbage。

每个高频音效建议 2–4 个轻微变体，避免重复疲劳。所有音频先做短、轻、可静音，不把“音乐播放器”做成首屏依赖。

## B.10 可选 3D / GLB 试点

只建议三个高收益试点，均保留 2D：

1. 飞行棋：骰子 + 飞机；

2. 坦克大战：坦克 + 炮塔后坐；

3. 迷你大富翁：玩家 token / 地标小模型。

验收先看 Web 首载、内存、掉帧、低端手机和 fallback；未通过的游戏不得切换默认美术资源。

## B.11 美术 QA 矩阵

每个 P0 资产至少覆盖：

6 themes

× 3 locales（含文本时）

× 360px mobile / desktop

× normal motion / reduced motion

× light/dark contrast

× 1x/2x density（适用时）

同时检查：

44px 缩略识别；

透明边缘无黑边；

锚点不跳；

atlas 无错帧；

文件名与 manifest 一致；

无未经确认的第三方版权素材；

首屏/单游戏资源预算；

色彩不是唯一状态信号；

闪烁频率不过度；

Emoji/粒子可关闭。

## B.12 生产批次

### P0-A 平台

Logo、PWA 图标、💵、通用 UI icon、错误/空状态、胜负、邀请/在线/重连。

### P0-B 6 款游戏棋盘基础

五子棋木纹 Canvas 与俄罗斯方块玻璃井两个 P0 纵切已完成；其余四款按同一资产协议补齐统一质量的棋盘、棋子和基础动作反馈，不追求大量皮肤。

### P0-C 四款核心深度包

建议按使用/视觉收益选择飞行棋、迷你大富翁、坦克、俄罗斯方块做完整动效/音频/可选 3D 试点；实际优先级应以真实活跃数据校准。

### P1 社交与成长

头像框、nameFx、背景、好友、举报、Emoji、任务、成就、赛季。

### P2 内容扩展

规则主题、赛事、回放/观战 overlay、节日活动资产。

## B.13 接入验收

资产只有满足以下条件才算“完成”：

1. 源文件存在；

2. 运行时优化版存在；

3. manifest 注册；

4. fallback 可用；

5. 懒加载正确；

6. 六主题/三语言测试；

7. reduced-motion；

8. 许可证字段；

9. 字节预算；

10. 游戏截图实机验收；

11. CI 路径/缺失资源检查；

12. 不改变规则 hitbox 和合法性。

# 附录 C：外部最佳实践参考基线（v3.0 新增）

本附录用于解释 v3.0 新增建议的外部基线，不表示当前产品已通过相应认证。

W3C WCAG 2.2：重点关注 Focus Not Obscured、Dragging Movements、Target Size (Minimum)、Accessible Authentication 等新增成功准则。

OWASP WebSocket Security Cheat Sheet：用于 Origin、鉴权/授权、输入校验、连接/消息频控、安全日志和测试基线。

OWASP Session Management Cheat Sheet：用于 session 随机性、生命周期、撤销、敏感信息不进入 session ID、Cookie 安全属性（若未来迁移）等。

web.dev PWA Update：用于 service worker 更新、缓存版本、更新不阻塞首屏和安全点切换策略。

任何法币支付、未成年人、聊天内容治理、隐私和地区法规均需在实际发行地区进行专门法律/商店审核；本白皮书不构成法律意见。

# 附录 D：状态标签与文档维护规则

已完成：当前实现存在，且已有可复现证据/测试；仍需持续回归。

部分完成：主体存在，但有已知缺口、外部阻塞或未完成 QA。

待办：已确认要做，但没有达到可用状态。

远期选项：保留方向，不承诺实施。

被新方案替代：旧目标保留其意图，但实现路径已更改。

新增建议（v3.0）：本次深化产生的方案，不能写成当前事实。

每次发布至少更新：版本日期、状态表、风险、QA 快照、协议版本、资产 manifest、路线图和需求保全矩阵。

# 27. 2026-08-08 交接报告执行收口

本节以当前 main 源码、正常用户入口和本轮专项/全量 QA 为准，替代旧稿中已过期的同设备多人、Replay 未实现、Metrics 仅 API 和赛事无恢复入口等描述。

玩法收口：六款游戏只保留人机与联机入口；旧同设备多人档案槽位、奖励 local 分支、三语词条、CSS/HTML 和本地结算测试已删除。

Seat / Social / Profile：human / ai / empty Seat v2、READY、AI Controller、真人接管、房主转移、公开/私密房、观战、好友/拉黑/举报、Presence 隐私与 Avatar/背景/收藏试穿已进入主线。

产品闭环：六款游戏外观商城、Daily Task 服务端幂等领取、Replay v1.1 分享/延迟/过期、Tournament v1.1 自愿弃权/管理员指定判负、Metrics v2 管理页面/历史/CSV/阈值/脱敏错误闭环均已实现。

安全边界：分享令牌只持久化哈希；赛事积分不进入普通 💵、XP、胜场；Metrics 全路由 Bearer 鉴权、限频并只记录聚合值、错误类别和不可逆 IP 摘要。

验证：i18n、DOM、Reward、Metrics、Replay、Tournament Recovery 专项和完整 npm test 均需通过后方可接受；public/index.html 只能由 build 生成。

仍未完成：真实 Supabase/RLS/并发/备份回滚、真实移动设备/第二桌面浏览器、真实网络整形、30 分钟 Synthetic Session、跨实例长期 Metrics、外部 Sentry、完整正式美术与跨端发行。Release Candidate 因这些真实环境闸门继续保持 BLOCKED。

# 31. 2026-08-08 视觉商城素材 P0 收口与 Sticker Cartoon M0

本节以验证提交 52c1a85eedda2651da16b75a8d35a1f8afe3843f、完整 npm test、五档本地浏览器证据和新《全项目美术风格统一与深度重制执行报告》为准。

六款大厅均接入 640×360 / 320×180 WebP、lazy/srcset、完整性哈希、许可与 Emoji fallback；当前六图是可回滚软 3D 过渡批次，不冒充最终 Sticker Cartoon 风格或完整游戏包。

注册与商城完成产品级重排：48 款 Avatar v2（12 免费、36 商城）、单一滚动容器、主预览/试穿、单例弹层、服务端现有价格一致、Starter Background 假购买入口移除和滚动锁回收。

中文、英文、乌克兰语目录统一为 1046 个 key；商品名、游戏顶栏与 Avatar 辅助文本通过连续切换及英文/乌克兰语真实页面泄漏检查。

asset-library 作为 provenance sidecar 记录来源、许可、目录/许可证独立哈希、Prompt/模型、预览与未来对象键；asset_manifest.json 继续是唯一运行时机器事实源。

新目标视觉为 Pocket Tabletop Sticker × Expressive Sticker Cartoon：粗深色轮廓、两级赛璐璐、Q 版强剪影、统一 Facial Kit 与四段式 Motion。只吸收高层视觉语法，不复制商业游戏具体角色、服装、皇冠、构图、表情帧或高潮 Pose。

执行闸门为 Art Bible v1 → Design System v3 / Motion System v1 → Source Manifest v2 → Golden Set（1 Persona×8 状态、4 Avatar、核心 UI、五子棋、飞行棋）→ IP Similarity Review → 批量生产。Golden Set 未通过前不翻新全部 48 Avatar 或其余游戏。

真实 Android、iPhone、Tablet、第二桌面浏览器、真实 Supabase/RLS/并发/备份回滚、真实网络整形和 30 分钟会话尚未执行，因此 Release Candidate 继续 BLOCKED，不得写 production-ready。